## Slide 1: 產品開發計劃表照著EVT, DVT, PVT & MVT方式來設計
李威群 Bruce Lee

## Slide 2: 產品開發計劃表
確定您的產品開發計劃表是基於EVT（工程驗證測試）、DVT（設計驗證測試）、PVT（生產驗證測試）和MVT（市場驗證測試）來設計的。以下是一個詳細的產品開發計劃表範例，包括各階段的主要活動和里程碑。

## Slide 3: 產品開發時程及次序
Concept
Planning
EVT
DVT
PVT
MVT
Launch

## Slide 4: 1. 概念階段 (Concept Phase)
時間範圍: 1-2個月
主要活動:
  市場調查和需求分析
  產品概念設計
  技術可行性分析
  初步商業案例和預算制定
里程碑:
  產品概念確認
  初步商業案例批準

## Slide 5: 2. 規劃階段 (Planning Phase)
時間範圍: 1-2個月
主要活動:
  項目計劃和時間表制定
  資源分配和團隊組建
  詳細需求規範（PRD）
里程碑:
  項目計劃確認
  詳細需求規範批準

## Slide 6: 3. 工程驗證測試階段 (EVT Phase)
時間範圍: 2-3個月
主要活動:
  原型設計和開發
  硬體和軟體集成
  初步工程驗證測試（EVT）
  問題識別和修正
里程碑:
  EVT測試完成
  EVT問題清單和修正方案確認

## Slide 7: 4. 設計驗證測試階段 (DVT Phase )
時間範圍: 2-3個月
主要活動:
  設計優化
  第二代原型製作
  詳細設計驗證測試（DVT）
  功能、性能和可靠性測試
  問題識別和修正
里程碑:
  DVT測試完成
  DVT問題清單和修正方案確認

## Slide 8: 5. 生產驗證測試階段 (PVT Phase))
時間範圍: 1-2個月
主要活動:
  生產流程設計和優化
  小批量生產
  生產驗證測試（PVT）
  生產問題識別和修正
  質量控制和產能驗證
里程碑:
  PVT測試完成
  PVT問題清單和修正方案確認

## Slide 9: 6. 市場驗證測試階段 (MVT Phase)
時間範圍: 2-3個月
主要活動:
  產品試銷
  市場反饋收集和分析
  最終產品調整
  市場驗證測試（MVT）& 商業化準備
里程碑:
  MVT測試完成
  市場反饋分析完成
  最終產品定型

## Slide 10: 7. 上市階段 (Launch Phase)
時間範圍: 1-2個月
主要活動:
  市場營銷和推廣計劃實施
  產品分銷和銷售啟動
  客戶支持和售後服務準備
里程碑:
  產品正式上市
  首次銷售報告分析

## Slide 11: 總結
“
以上的計劃表範例提供了一個結構化的方法來管理產品開發過程。每個階段都包含具體的活動和里程碑，以確保產品能夠按計劃進行開發、測試和上市。根據具體產品和行業的需求，可以調整每個階段的時間範圍和活動內容。
”

## Slide 12: 產品發表計劃
部署具有令人信服之電子商務需求的策略網路
計劃
協同可調整規模 電子商務
行銷
發佈標準化指標
設計
協調電子商務應用程式
培養整體卓越的方法論
啟動
策略
1
2
3
4
5

## Slide 13: 時間表
部署具有令人信服之電子商務需求的策略網路
20XX 年 9 月
協同可調整規模電子商務
20XX 年 11 月
發佈標準化指標
20XX 年 1 月
協調電子商務應用程式
20XX 年 3 月
培養整體卓越的方法論
20XX 年 5 月

## Slide 14: 如何達到目標
ROI
想像多媒體型專業知識和跨媒體成長策略
視覺化品質智慧資本
使用網路技術參與全球方法
利基市場
透過永續型策略實現可調整的客戶服務
使用最先進的交付項目參與頂級 Web 服務
供應鏈
以強大的構想建立一對一客戶服務
將即時架構的及時交付項目最大化

## Slide 15: 感謝您